# Программа комплексного развития района Новокосино

# Восточного административного округа города Москвы на 2012 год

## Характеристика района

| Район | Население | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  | численность, тыс. чел. | % от округа | га | % от округа |
| Новокосино | 104,5 | 7,1 | 340 | 2,2 |

# ОБРАЗОВАНИЕ

# ДЕТСКИЕ САДЫ

## Наполняемость, обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях

| Район | Контингент, тыс. чел. | Количество ДОУ, ед. | Проектная мощность ДОУ, мест | Фактическая мощность ДОУ (кол-во детей), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новокосино | 5,9 | 16 | 3200 | 3260 |

## Ремонт и благоустройство детских садов

| Район | Кол-во объектов | Ремонт | Благоустройство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребность на 1.1.2012, объекты | Потребность на 1.1.2012, % | Кол-во ремонтируемых объектов | % от потребности | Потребность на 1.1.2012, объекты | Потребность на 1.1.2013, % | Кол-во благоустраиваемых объектов | % от потребности |
| Новокосино | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 7 | 44 | 7 | 44 |

## Текущий ремонт детских садов по адресам:

| № | Наименование учреждения | Адрес | Виды работ | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ № 1688 | ул. Суздальская, 38А, 40 | Электромонтажные работы, ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридоров, ремонт перепрофилированных групп | 25.08.2012 |
| 2 | ДОУ № 1691 | ул. Салтыковская, 29 Б | Электромонтажные работы | 25.08.2012 |
| 3 | ДОУ № 1694 | ул. Новокосинская, 44 А | Ремонт пищеблоков, ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридоров | 25.08.2012 |
| 4 | ДОУ № 1697 | ул. Салтыковская, 21 А | Ремонт пищеблоков | 25.08.2012 |
| 5 | ДОУ № 2351 | ул. Н. Старостина, 13 А | Ремонт спортивных залов, бассейнов | 25.08.2012 |
| 6 | ДОУ № 2321 | ул. Новокосинская, 17 Б | Ремонт пищеблоков, ремонт спортивных залов, бассейнов | 25.08.2012 |
| 7 | ДОУ № 2340 | ул. Салтыковская, 5 Б | Ремонт пищеблоков, ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридоров | 25.08.2012 |
| 8 | ДОУ № 2350 | ул. Суздальская, 10 А | Ремонт кровли | 25.08.2012 |

Благоустройство детских садов по адресам:

| № | Наименование учреждения | Адрес | Виды работ | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ № 1689 | ул. Городецкая, 9 А | Ремонт/замена асфальтового покрытия, ремонт/замена/устройство МАФ, ремонт/замена/устройство газонов |  |
| 2 | ДОУ № 1691 | ул. Салтыковская, 29 Б | Ремонт/замена асфальтового покрытия, ремонт/замена/устройство МАФ, ремонт/замена/устройство веранд, ремонт/замена/устройство газонов |  |
| 3 | ДОУ № 2053 | ул. Новокосинская, 25 | Ремонт/замена асфальтового покрытия, ремонт/замена/устройство МАФ, ремонт/замена/устройство веранд, ремонт/замена/устройство газонов, ремонт фасада |  |
| 4 | ДОУ № 2092 | ул. Суздальская, 22 А | Ремонт/замена/устройство МАФ, ремонт/устройство спортивных площадок, ремонт фасада |  |
| 5 | ДОУ № 2321 | ул. Новокосинская, 17 Б | Ремонт/замена/устройство МАФ |  |
| 6 | ДОУ № 2340 | ул. Салтыковская, 5 Б | Ремонт/замена асфальтового покрытия, ремонт/замена/устройство МАФ, ремонт/замена/устройство газонов, ремонт/устройство спортивных площадок, ремонт/устройство контейнерной площадки |  |
| 7 | ДОУ № 2346 | ул. Новокосинская, 14 Б | Ремонт/замена ограждений, ремонт/устройство спортивных площадок, ремонт фасада, ремонт/замена окон |  |

ШКОЛЫ

## Наполняемость, обеспеченность местами в среднеобразовательных учреждениях

| Район | Контингент, тыс. чел. | Количество СОШ, ед. | Проектная мощность СОШ, мест | Фактическая наполняемость СОШ (кол-во детей), чел. | Наполняемость школ чел/мест в % | Обеспеченность, мест/тыс. чел. Контингента | Количество школ, требующих кап. ремонта | Количество школ довоенной постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новокосино | 7,6 | 12 | 8150 |  |  |  |  | - |

## Ремонт и благоустройство школ

| Район | Кол-во объектов | Ремонт | Благоустройство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребность на 1.1.2012, объекты | Потребность на 1.1.2012, % | Кол-во ремонтируемых объектов | % от потребности | Потребность на 1.1.2012, объекты | Потребность на 1.1.2012, % | Кол-во благоустраиваемых объектов | % от потребности |
| Новокосино | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 3 | 25 | 3 | 25 |

## Текущий ремонт школ по адресам:

| № | Наименование учреждения | Адрес | Виды работ | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОУ СОШ № 1025 | ул. Новокосинская, 42 | Ремонт санузлов, ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридоров | 25.08.2012 |
| 2 | ГОУ ЦО № 1048 | ул. Салтыковская, 13 Б | Ремонт спортивных залов, бассейнов, ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридоров | 25.08.2012 |
| 3 | ГОУ СОШ № 1200 | ул. Суздальская, 24 Б | Ремонт инженерных систем | 25.08.2012 |
| 4 | ГОУ гимназия № 1591 | ул. Новокосинская, 40 А | Электромонтажные работы, ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридоров | 25.08.2012 |
| 5 | ГОУ ЦО № 1925 | ул. Новокосинская, 13 А | Электромонтажные работы, ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридоров | 25.08.2012 |
| 6 | ГОУ ЦО № 1926 | ул. Салтыковская, 5 А | Ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридоров | 25.08.2012 |

Благоустройство школ по адресам:

| № | Наименование учреждения | Адрес | Виды работ | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОУ СОШ № 1025 | ул. Новокосинская, 42 | Ремонт/замена асфальтового покрытия, ремонт фасада, ремонт/замена окон |  |
| 2 | ГОУ СОШ № 1351 | ул.Суздальская, 22 Б | Ремонт/замена асфальтового покрытия, ремонт/замена/устройство веранд |  |
| 3 | ГОУ гимназия № 1591 | ул. Новокосинская, 40 А | Ремонт/замена асфальтового покрытия |  |

Ремонт школьных стадионов по адресу:

| № | Наименование учреждения | Адрес | Тип спортивного объекта: 70м*40м 50м*30м 30м*30м-стандартная 30м*30м-детская 30м*30м-веревочная | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБОУ школа № 1024 | ул. Новокосинская, 41 | стадион 60*40 26*20 |  |
| 2 | ГБОУ школа № 1914 | ул. Суздальская, 12 В | 20*29 24*28 |  |

## Текущий ремонт коррекционного учреждения по адресу:

| № | Наименование учреждения | Адрес | Виды работ | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр «Детская личность» | ул. Новокосинская, 12 Б, ул. Салтыковская, 13 В | Ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридоров | 25.08.2012 |

Благоустройство коррекционного учреждения по адресу:

| № | Наименование учреждения | Адрес | Виды работ | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр «Детская личность» | ул. Салтыковская, 13 В | Ремонт/замена асфальтового покрытия, ремонт/замена/устройство МАФ, ремонт/замена/устройство газонов, ремонт/замена ограждений | 25.08.2012 |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

## Ремонт и благоустройство учреждений

| Район | Кол-во объектов | Ремонт | Благоустройство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребность на 1.1.2011, объекты | Потребность на 1.1.2011, % | Кол-во ремонтируемых объектов | % от потребности | Потребность на 1.1.2011, объекты | Потребность на 1.1.2011, % | Кол-во благоустраиваемых объектов | % от потребности |
| Новокосино | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |

СПОРТ

Потребность в текущем ремонте плоскостных спортивных сооружений и дворовых площадок

| № п/п | Район | Кол-во объектов | Потребность в текущем ремонте на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | % |
|  | Новокосино | 39 | 39 | 100% |

Адресный перечень дворовых спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году

| № п/п | Район/адрес |
| --- | --- |
| НОВОКОСИНО |
|  | Новокосинская ул., д.14/1, корп.5 |
|  | Новокосинская ул., д.12/1, корп.5 |
|  | Суздальская ул., д.12, корп.5 |
|  | Суздальская ул., д.16 |

КУЛЬТУРА

Адресный перечень объектов текущего ремонта, благоустройства в 2012 и 2013 годах

Объекты 2012 года

| Наименование | Адрес | Работы | Финансирование, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство |  |  |  |
| ГБУК г.Москвы ЦБС № 3 «ВАО» ВАО, Библиотека № 130 | Новокосинская, д. 38, корп.2 | Ремонт внутренних помещений, сантехнические работы, электромонтажные работы | 4,3 |

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Капитальный ремонт

| № пп | Район | Общее количество жилых зданий | Жилые здания, требующего капитального ремонта на 1.01.2012, кол-во | Доля жилых зданий, требующих капитального ремонта от общего количества по состоянию на 1.01.2012, % | Жилые здания, требующего капитального ремонта на 1.01.2013, кол-во | Доля жилых зданий, требующих капитального ремонта от общего количества по состоянию на 1.01.2013, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новокосино | 177 | 33 | 18,6 | 39 | 22 |

Парковки

| Организация парковочных мест на 01.01.2012 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Кол-во АТТ | Всего м/мест | Внутридворовые гостевые парковочные карманы | Парковки на УДС, м/мест | Дома с подземной парковкой | Крытые автостоянки | Многоуровневые паркинги, в т.ч. народный | Обеспеченность местами организованного хранения АТТ (%) |
|  |  |  | кол-во дворов | кол-во м/мест |  | кол-во | кол-во м/мест | кол-во | кол-во м/мест | кол-во | кол-во м/мест |  |
| Новокосино | 29748 | 13454 | 73 | 7360 | 1026 | - | - | 8 | 2838 | 5 | 2230 | 45,2 |

| Организация парковочных мест на 01.01.2013 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Кол-во АТТ | Всего м/мест | Внутридворовые гостевые парковочные карманы | Парковки на УДС, м/мест | Дома с подземной парковкой | Крытые автостоянки | Многоуровневые паркинги, в т.ч. народный | Обеспеченность местами организованного хранения АТТ (%) |
|  |  |  | кол-во дворов | кол-во м/мест |  | кол-во | кол-во м/мест | кол-во | кол-во м/мест | кол-во | кол-во м/мест |  |
| Новокосино | 30745 | 20865 | 22 | 12494 | 2615 | 0 | 0 | 8 | 2838 | 6 | 2918 | 67,8 |

Адресный перечень

на выполнение работ по текущему ремонту дорожных покрытий на объектах улично-дорожной сети в районе Новокосино

| № п/п | Наименование объекта | Объем работ в кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новокосинская, проезжая часть, тротуары | на всем протяжении | 40 000 |
| 2 | ул. Н.Старостина - тротуары | от ул. Суздальская в сторону ул. Салтыковская | 5 000 |

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

# Потребность в благоустройстве дворов

| Район | Кол-во объектов | Благоустроено на 1.01.2012 | Потребность в благоустройстве на 1.01.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | % | кол-во | % |
| Новокосино | 84 | 72 | 85,7 | 14 | 16,6 |

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий района Новокосино в 2012 году

| № п/п | Адрес дворовой территории | Замена МАФ (детские площадки), шт. | Замена МАФ (площадки для отдыха), шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новокосинская, д.12, корп.1-5 | 3 | 8 |
| 2 | ул. Суздальская, д.26, корп.1, 2, 3, д.28, - ул. Новокосинская, д.27, д.29 | 6 | 20 |
| 3 | ул. Суздальская, д.34, корп.1, 2 - ул. Новокосинская, д.37, 39 | 6 | 8 |
| 4 | ул. Городецкая, д.12/17, корп.1, 2 – ул. Салтыковская, д.15, корп.1, 2, 3 | 3 | 6 |
| 5 | ул. Суздальская, д.24, корп.1, 2, 3 | - | - |
| 6 | ул. Суздальская, д.36, корп.1, 2 | - | - |
| 7 | ул. Суздальская, д.38, корп.1, 2 | - | 12 |
| 8 | ул. Суздальская, д.40, корп.1, 2 | 3 | 6 |
| 9 | ул. Салтыковская, д.29, корп.1, 2, 3 | - | 8 |
| 10 | ул. Салтыковская, д.33, корп.1, 2, 3 | 1 | 10 |
| 11 | ул. Городецкая, д.8, корп.1-3 | 3 | 4 |
| 12 | ул. Суздальская, д.8, корп.2, 3 | 1 | 20 |
| 13 | ул. Н.Старостина, д.5 | 2 | 12 |
| 14 | Ул. Салтыковская, д.37, корп.1, 2, 3 | 5 | 10 |

Развитие индустрии отдыха и туризма (обустройство дворовых территорий)

| № п/п | Адрес площадки | Количество |
| --- | --- | --- |
| Детская площадка |
| 1 | ул. Новокосинская, д.12, корп.1-5 | 1 |
| 2 | ул. Городецкая, д.12/17, корп.1,2 | 1 |
| 3 | ул. Суздальская, д.24, корп.1, 2, 3 | 1 |
| Межквартальный городок |
| 1 | ул. Новокосинская, д.12, корп.5, д.14, корп.1 | 1 |

Приведение в порядок подъездов многоквартирных домов в районе Новокосино на 2012 год

| № п/п | Адрес | Год постройки | Количество подъездов | Этажность | Площадь остекления, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Суздальская, д.26, корп.2 | 1991 | 1 | 14 |  |
| 2 | ул. Суздальская, д.36, корп.2 | 1987 | 1 | 14 |  |
| 3 | ул. Городецкая, д.8, корп.2 | 1987 | 2 | 17 | 130 |
| 4 | ул. Новокосинская, д.24, корп.3 | 1992 | 2 | 17 | 203 |
| 5 | ул. Суздальская, д.14, корп.1 | 1992 | 5 | 14 | 240 |
| 6 | ул. Салтыковская, д.29, корп.1 | 1987 | 2 | 14 | 93 |
| 7 | ул. Новокосинская, д.10, корп.1 | 1997 | 5 | 14 | 260 |
| 8 | ул. Новокосинская, д.12, корп.6 | 1996 | 4 | 14 | 220 |
| 9 | ул. Салтыковская, д.3/17 | 1996 | 4 | 6 | 220 |
| 10 | ул. Салтыковская, д.5, корп.2 | 1996 | 9 | 6 |  |
| 11 | ул. Суздальская, д.8, корп.2 | 1998 | 5 | 7 | 325 |
| 12 | ул. Суздальская, д.8, корп.4 | 1996 | 3 | 10 | 174 |
| 13 | ул. Суздальская, д.10, корп.1 | 1996 | 2 | 12 | 172 |
| дополнительное задание |
| 1 | ул. Н.Старостина, д.9 | 2000 | 2 | 9 | 168 |
| 2 | ул. Н.Старостина, д.13 | 1996 | 4 | 7 | 130 |
| 3 | ул. Салтыковская, д.7, корп.1 | 2000 | 8 | 7 | 455 |
| 4 | ул. Новокосинская, д.14, корп.7 | 2004 | 2 | 22 | 174 |

Строительство на территории района Новокосино в 2012 г.

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Срок ввода | Заказчик | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салтыковская, вл.25 | магазин "продукты" | 2012 г. | ИП Панфёров А.А. | Средства инвестора |
| 2 | Носовихинское шоссе | Метрополитен | 2012 г. | ГУП «Московский метрополитен» | Бюджет |
| 3 | Новокосинская вл.12 к.7 | Объект гаражного назначения | 2012-2013 гг. | ГУП «Дирекция гаражного правительства» | Привлеченные средства. Средства пайщиков |
| 4 | Салтыковская, вл.15Б | мультисервис | 2012 г. | ООО Мультисистема | Средства инвестора |
| 5 | Новокосинская, вл. 36Б | кафе | 2012 г. | ООО «Регион-Н» | Средства инвестора |
| 6 | Салтыковская, вл.30 | Автомойка | 2012-2015 гг. | ООО «Зосика» | Средства инвестора |
| 7 | Суздальская, вл.8Б | храм Всех Святых в земле Российской просиявших в Новокосино | 2012-2013 гг. | Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Храма Всех Святых в земле Российской Просиявших в Новокосино | средства Патриархии и пожертвования граждан |

Объекты, включенные в  Адресно-инвестиционную программу по району Новокосино на 2012 год

и последующие годы

| № п/п | Адрес | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Новокосинская, вл.30 | кинотеатр |
|  | ул. Суздальская, вл.8-10 | восстановление и экологическая реабилитация пруда |
|  | ул. Салтыковская (напротив) - Салтыковский лесопарк | мероприятия по реабилитации территории Салтыковского лесопарка |
|  | между МКАД, 4 км и ул. Суздальская | торгово-развлекательный и гостинично-деловой комплекс |
|  | ул. Салтыковская, вл.11Б | общественно-деловой объект |
|  | ул. Новокосинская, вл. 22-24 | центр обслуживания населения и организаций по принципу "одного окна" |
|  | ул. Суздальская, напротив вл. 18 | ФОК |
|  | ул. Новокосинская, вл.12 | ФОК |
|  | ул. Салтыковская, вл.49А | банно-оздоровительный комплекс |
|  | ул. Салтыковская, вл.57 | автозаправочная станция |
|  | ул. Суздальская, вл.27 | автомоечный комплекс |
|  | ул. Суздальская, вл.9 | автомоечный комплекс |
|  | ул. Салтыковская, вл.10 | автомоечный комплекс |
|  | пересечение улицы Городецкая и улицы Салтыковская (четная сторона) | автомоечный комплекс |
|  | ул. Суздальская, вл.44, 44а, ул. Салтыковская, 49б | предложение о размещении спортивного стадиона «Олимп» |